РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-48/17-02

Датум: 27.06.2017.

Чајетина

Питања и одговори ЈНВВ 09/17

Грађевински радови на реконструкцији зграде Основне школе у Шљивовици

Питање 1. Да ли је рок извођења радова од 45 дана грешком наведен у конкурсној документацији, јер по нашој процени а према обиму и врсти радова рок је исувише кратак да би се радови извели квалитетно и у предвиђеним количинама?

Примерен рок по нашој процени би био 90 дана.

Одговор 1: Рок за извођење радова је 60 дана. Биће објављене измене конкурсне документације.

Питање 2. Да ли уместо лиценце 453 може да се прихвати лиценца 450?

Одговор 2: Није прихватљива лиценца 450 уместо лиценце 453.